关于进一步落实农房建设管理工作责任的

通   知

（征求意见稿）

各乡镇人民政府：

为进一步规范农村村民住房建设管理工作，落实落细各方责任。根据《关于进一步加强农村宅基地审批管理的实施意见》（皖农合〔2020〕38号）、《池州市农村村民住房建设管理条例》、《关于印发池州市加强农房规划建设管理的意见的通知》（池建村函〔2019〕404号）、《关于进一步加强农村宅基地审批和农房规划建设管理的实施意见的通知》（石政办〔2020〕11号）等要求，结合石台实际，提出如下要求。

- 健全农房建设审批机制

农户申请建房，应按照《关于进一步加强农村宅基地审批和农房规划建设管理的实施意见的通知》（石政办〔2020〕11号）要求，在符合农村宅基地申请条件基础上，依法依规上报申报材料，乡镇组织审批并应符合以下原则。

- （一）集体研究原则。各乡镇人民政府在受理农村宅基地申请后，经实地复核，符合农村建房条件和规划要求的，均应提交乡镇领导班子会议集体研究。一致通过后，由乡镇政府主要负责同志批准。经依法批准的农村宅基地，各乡镇人民政府和村委会应及时公开审批结果，包括《农村宅基地批准书》和乡村建设规划许可证。

- （二）提级审查原则。农村村民住房建设规划选址应符合避让要求，对涉及在我县境内国省道两侧国道20米内、省道15米内、重点景区内及周边行政村的农房建设申请事项，应先经乡镇领导班子会议集体讨论通过，再将建房选址位置和农房建筑风格图纸等相关材料，提交县自然资源和规划委员会常务副主任会议审查通过后，乡镇方可批准建设。

- （三）面积和风貌管控原则。引导农户建设与乡村环境相协调的彰显徽风皖韵农村宜居住房。参考住建部门提供的农房风貌设计图集，鼓励采用坡屋顶、人字山墙、披檐等构造，墙体可采用灰、白色调，屋顶可采用灰色调。未经批准，不得搭建彩钢瓦等临时建筑。农房宅基地面积原则上不超过160平方米，建筑面积原则上不超过300平方米。

- 二、加强农房建设全过程监管

- 坚持宅基地审批管理“四到场”制度，切实强化宅基地审批和农房规划建设的全过程管理。各乡镇应成立由分管领导、农业农村、自然资源和规划、住建、林业等部门组成的农房建设工作专班，明确具体人员且相对稳定，设立受理窗口。在收到农户宅基地申请后，专班工作人员应全过程落实“四到场”要求，并及时、准确填写“四到场”情况记录表。

- （一）申请选址审查到场。对宅基地选址是否符合村庄规划、国土空间规划进行审核，并对拟建房地块用地性质进行核查。同时，严格审查农村宅基地申请条件是否符合避让要求、宅基地通行等配套设施建设是否符合用地性质等。

- （二）开工放线开挖到场。专班工作人员要到实地丈量批放宅基地，确定建房位置，做好现场工作记录，指导农户按照批准面积和要求使用土地，严控宅基地面积、严格点位要求。关键是基槽开挖好后，专班工作人员要到现场进行验收。

- （三）过程监管检查到场。重点检查是否按照建筑风格、规划要求建设住房，是否符合安全施工要求，发现问题及时制止，督促完成整改。施工过程应严格落实全过程监督检查，特别是基础砌筑或浇筑、楼层封顶、硬化院落和修建围墙等建房关键环节应做到巡查到场，及时发现问题，制止督促整改。

- （四）综合验收拆旧到场。重点对照审批内容进行实地验收，明确附属设施建设要求、旧房拆除期限，并出具《农村宅基地和建房（规划许可）验收意见表》。

- 三、落实农房建设工作责任

- （一）村委会。各村要建立农房建设协管员制度，指定一名村级组织负责人兼任农房建设协管员，负责开展农房建设日常监管，协助审批管理，做好政策法规宣传，开展巡查监管、矛盾纠纷调解，收集反馈信息，积极开展现场劝阻，对违法违规行为做到早发现、早报告，积极发挥“前哨”作用。

- （二）乡镇政府。乡镇人民政府是农房建设管理的责任主体，专班成员是具体责任人。乡镇政府要加强农房建设用地管理，统筹做好农民建房涉及新增建设用地的审查和上报工作，切实做到先审批新增建设用地再审批宅基地和建房。各乡镇工作专班要加强农房建设巡查，严格落实“四到场”要求。对巡查过程中发现的问题应立即整改，不能立即整改的应限期整改，对违法用地的要依法查处。建立农房建设挂牌制度，在农民建房现场设置项目信息牌，公布建房基本信息，设立举报电话，发动社会群众参与监督。

- （三）县职能部门。县直相关职能部门抽调专人组建县农房建设管理工作专班，对各乡镇农村宅基地管理工作和农户建房情况开展不定期巡查，结合巡查台账和“四到场”台账，重点对农民建房涉及违法用地、超面积建设等行为进行履职检查。对在巡查过程中发现的问题将以督办函的形式交办所在乡镇进行限期整改，并报县政府分管领导。对同类问题再次发生的，将提请县政府分管领导对乡镇分管同志进行约谈。

- 因县职能部门和乡镇政府工作人员“四到场”未到位、巡查责任未落实等方面原因，造成农民建房不符合要求的，一经发现，将向县纪委监委进行问题线索移交，依纪依法严肃追责。

- 附件：

- 1. 石台县农房建设管理工作专班

- 2. 农村宅基地和建房（规划许可）审批表

- 3. 农村宅基地和建房（规划许可）巡查表

- 4. 农村宅基地和建房（规划许可）验收意见表

附件1

石台县农房建设管理工作专班

为严格落实农村宅基地审批和农房规划建设管理各项工作任务，明确各方责任，扎实推进石台县农房建设管理工作，特成立工作专班。由县政府分管负责同志任工作专班班长，县农业农村局、县自然资源和规划局、县住建局主要负责同志任工作专班副班长，各乡镇人民政府，县纪委监委，县自然资源和规划局、县住建局、县农业农村局、县交通局、县林业局、县水利局、县公路分中心、县供电公司分管负责同志任工作专班成员。

工作专班职责：

- 农业农村部门：负责建立健全宅基地分配、使用、流转等相关管理制度，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用。具体审查集体经济成员身份、“一户一宅”、宅基地面积等事项是否符合要求。

- 自然资源和规划部门：负责国土空间规划和村庄规划、新增建设用地的农用地转用报批工作，具体审查宅基地用地性质是否符合要求，是否符合村庄规划。

- 住建部门：负责提供农村村民建房通用图集，提供农村村民住房建设施工合同范本，指导乡镇对农房建设质量安全、施工安全过程管控，会同人社部门对农村建筑工匠免费提供专业技能、安全知识等培训。

- 交通部门、公路分中心：负责审查国省道两侧建房是否符合避让要求。

- 林业部门：负责审查宅基地建设是否占用林地。

- 工作专班日常巡查由县自然资源和规划局、县住建局、县农业农村局、县交通局、县公路分中心分管同志参加，根据需要可邀请其他县职能部门参加。县直相关部门要加强对乡镇政府农村宅基地审批和建房管理指导，各部门之间以及与乡镇政府要加强协调配合，做好信息共享互通，优化服务内容，提升服务效率。

附件2

农村宅基地和建房（规划许可）审批表

| 申请户主信息 | 姓名 |  | 性别 | 身份证号 |  | 家庭住址 |  |  | 申请理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟批准宅基地及建房情况 | 宅基地面积 |  | m2 |  | 房基占地面积 | m2 | 地址 |  |  |
|  | 四至 | 东至: 南至: |  |  |  |  |  |  | 性质：1.原址翻建 2.改扩建 3.异址新建 |
|  |  | 西至: 北至: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地类 | 1.建设用地 2.未利用地 3.农用地（耕地、林地、草地、其它 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房建筑面积; m2; 建筑层数; 层; 建筑高度; m2. |
| 自然资源 部门意见 |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建部门 意 见 |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业部门意见（涉及使用林地的） |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他部门 意 见 |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业农村部 门审查意见 |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇政府审 核批准意见 |  | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宅基地坐落平面位置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请选址审查现场踏勘人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制图人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 图中需载明宅基地的具体位置、长宽、四至，并标明与永久性参照物的具体距离。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

农村宅基地和建房（规划许可）巡查表

| 申请户主信息 |  |
| --- | --- |
| 开工放线开挖情况 | 签名： |
| 过程监管检查情况 | 签名： |
| 备注 |  |

附件4

农村宅基地和建房（规划许可）验收意见表

| 申请户主 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村建设规划许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村宅基地批准书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 批准宅基地面积 |  |  | m2 |  |  | 实用宅基地面积 |  |  | m2 |
| 批准房基占地面积 |  |  | m2 |  |  | 实际房基占地面积 |  |  | m2 |
| 批建层数/高度 |  |  | 层/ 米 |  |  | 竣工层数/高度 |  |  | 层/ 米 |
| 拆旧退还宅基地情况 |  |  | 1.不属于 2.属于,已落实 3.属于,尚未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工平面简图(标注长宽及四至) | 经办人: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单 位意见 | 农业农村部门意见: 经办人: （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 自然资源部门意见: 经办人: （盖章） 年 月 日 |  |  | 住房和城乡建设部门意见: 经办人: （盖章） 年 月 日 |  |
| 乡镇政府验收意见 | (盖章) 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |